## Slide 1
INGENIERÍA Y LOGÍSTICA
1
PROPULSIÓN
ENERGÍA
PLATAFORMA
OPERATIVO
LIMITADO
PRESERVADO
DG N°4
DG N°3
DG N°2
DG N°1
CONV. N°2
CONV. N°1
W1/W2
TABLERO POPA
TABLERO PROA
MOTOR 50 HP
RHIB EB (2)
RHIB BB
BREAKERS
HPSW N° 1
HPSW N° 2
HPSW N° 3
BOMBA DE SERVICIO
RAMAL DE INCENDIO
AVCAT
DMFO
HIFR (3)
GRÚA BB
GRUA EB
CABRESTANTE
WINCHE
KWM N°1
KWM N°2
CALDERA N°1
CALDERA N°2
EST. RECARGA PROA
EST. RECARGA POPA
COMPRESOR BAUER
SERVO BB
SERVO EB
VENTILACIÓN
BBA AGUA BEBIDA N°1
BBA AGUA BEBIDA N°2
POI N°1
POI N°2
LPAC
HPAC N°1
HPAC N°2
RF
CTO. ACHIQUE
HALON MQ.
FOAM CUB. VUELO
FOAM MQ.
PARTIDA CRA PROA
PARTIDA CRA POPA
MANGUERAS
SEWAGE
NO OPERATIVO
DESMONTADO
IMCS
EV’s
DG EMERGENCIA
SEPARADOR AGUA ACEITE
CORTINA HANGAR
BAJO VOLTAJE
PURIF. FO
CAJA BB
KVD BB
HVGT BB
CAJA EB
KVD EB
HVGT EB (1)
PROPULSION CONTROL SYSTEM
VRA BB
VRA EB
BBA. HIDR. ENF. EB
HIV EB
MESA HIDR EB
EJE EB
BOOSTER EB
CPP EB
BBA. HIDR. ENF. BB
HIV BB
MESA HIDR BB
EJE BB
BOOSTER BB
CPP BB
PC CENTRAL EB
PC CENTRAL BB
EXTINTORES
ASIST
NOTA:
(1): Cierre adjudicación 2da quincena SEP.
(2): RHIB con falla espontánea, sin FTR.
(3) Equipo en préstamo FF CONDELL.
MOTOR 55 HP
Notes: 1

## Slide 2
INGENIERÍA Y LOGÍSTICA
2
ASIGNACIONES:
HVGT BB: 90 Hrs.  20 Hrs.
HVGT EB 40 Hrs.  00 Hrs.
D-MIL: 302 [M3]  54 %.
BENCINA: 120 [Lts]
AVCAT: 17,9 [M3]  38 %.
Trabajos en curso:
  Trabajos con planta ASMARVALP:
    Bomba agua caliente N°2.
    Certificación flexibles HVGT EB.
  Trabajos propios:
    Investigación causa falla en sistema control Bba. Enfriamiento Mesa Hidráulica BB.
    Implementación de actuador experimental.
    Investigación falla bote RHIB Eb.
    Trabajos y Tareas Pendientes:
      Reparación Turbo KVD BB.
      Acumulador aceite KWM Proa. (Comex OCT )
      Instalación mirillas KVD’s (Comex OCT).
      Inspección descansos HVGT EB. (Comex OCT)
      Confección enfriador aceite HVGT EB. (Subcontrato)
      Adquisición bendix motor de Partida (DIC 2025)
Recursos CREDIFIN:
  ASMARVALP
    HH: 0
    MATS: $ 0.-
    SERV: $ 0.-
    G.D.: $ 0.-
OBSERVACIONES RIT 2025 | 
TOTAL | 30
CORREGIDAS | 3
PENDIENTES | 27
AVANCE | 10%
Notes: 2

## Slide 3
CUBIERTA E
CUBIERTA F
BAÑO DE MAR PUENTE DE MANDO
2E20.1
DETALLE:
BAÑO OPERATIVO
BAÑO ENFERMERIA
3G10,42
BAÑO SUBOFICIALES Y SARGENTOS
3G10,21
BAÑOS OFICIALES
2G10,61
2G10,51
DETALLE:
WC OPERATIVO
TRAMPA DE IMBORNALES Y DUCHAS EN MAL ESTADO.
CAUSA: DETERIORO.
REPARACIÓN: NUEVA TRAMPA.
01 URINARIO NO OPERATIVO.
02 WC OPERATIVOS.
01 URINARIO OPERATIVO.
CAUSA:
01 URINARIO SIN ACTUADOR
REPARACIÓN: 01 ACTUADOR DISPONIBLE
03 WC OPERATIVOS
01 URINARIO OPERATIVO
INGENIERÍA Y LOGÍSTICA

## Slide 4
INGENIERÍA Y LOGÍSTICA
CUBIERTA H
CUBIERTA J
BAÑOS
6H20,21
BAÑOS PARTIDA POPA
6H10,12
6H10,22
BAÑO SUBOFICIALES
5H20,31
BAÑO SARGENTOS
5H20,21
BAÑO OFICIALES
5H10.11
BAÑOS CABOS Y MARINEROS
4H10,21
4H10,11
BAÑO
2H20,61
BAÑO
2H20,31
BAÑOS
2H10,22
2H10,21
BAÑOS
1H40,31
1H40,21
BAÑO
2J10,31
02 WC OPERATIVOS
01 URINARIO NO OPERATIVO
CAUSA: SIN ACTUADOR
REPARACIÓN: DISPONIBILIZAR ACTUADOR
DETALLE:
01 WC OPERATIVO
01 URINARIO
CAUSA: SIN ACTUADOR Y TASA QUEBRADA
REPARACIÓN:DISPONIBILIZAR ACTUADOR Y NUEVA TAZA.
FTR:
OPERATIVO.
01 URINARIO NO OPERATIVO
01 WC NO OPERATIVO
CAUSA:
URINARIO FALTA ACTUADOR
WC CIRCUITO TAPADO.
REPARACIÓN:
URINARIO DISPONIBILIZAR ACTUADOR.
OPERATIVO
02 WC OPERATIVOS
02 URINARIOS OPERATIVOS.
OPERATIVO.
01 WC OPERATIVO.
01 URINARIO NO OPERATIVO
CAUSA:
FALTA ACTUADOR Y PISTON DE VACIO.
REPARACIÓN: DISPONIBILIZAR MATERIALES.
01 WC OPERATIVOS
01 WC NO OPERATIVO (TAPADO)
01 URINARIO OPERATIVO .
BAÑOS OPERATIVOS.
02 WC OPERATIVOS
01 URINARIO NO OPERATIVO
CAUSA: FALTA ACTUADOR.
02 URINARIOS NO OPERATIVOS.
01 WC NO OPERATIVO
CAUSA:
WC DETERIORO DE DIAFRAGMA.
FRACTURA DE TASA
REPARACIÓN:
GENERAR SELLO DEL DIAFRAGMA.
COMPRAR TASA DE BAÑO.
SITREP BAÑOS AL 11/08/2025
03 WC, NO OPERATIVOS.
07 URINARIOS, NO OPERATIVOS.

## Slide 5: CURVA DE TRABAJO
W.C. totales: 20
Urinarios totales: 13