## Slide 1
CURSO DE ESPECIALIDAD OFICIALES INFANTES DE MARINA
Viña del Mar, 4 de febrero 2026

## Slide 2
“introducir los procesos de evaluación de Proyectos de Defensa”
Objetivo de la presentación.

## Slide 3: UT-1 Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales.
Academia Politécnica Naval
Profesor: Capitán de Corbeta IM JUAN PABLO REPENNING CIESLA
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

## Slide 4
Objetivo:
  Lograr que los Oficiales Alumnos conozcan la metodología empleada para desarrollar los Proyectos en la Institución, dominando los conceptos básicos utilizados en la Gestión de Proyectos.
Contenido:
Qué es un Proyecto.
Los Proyectos de Inversión en Defensa.
Cómo se clasifican los Proyectos de Defensa.
Determinación de la Viabilidad de un Proyecto.
Etapas de un Proyecto.
Los Proyectos en la Armada de Chile.
UT-1: Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales.

## Slide 5
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Project Management Professional (PMP)®
What is PMP Certification?
As the world’s leading authority on project management, PMI created PMP Certification to recognize project managers who have proven they have the skills to successfully manage projects. Project Management Professional (PMP)® certification represents an elite group of project managers. It proves project leadership experience and expertise in any way of working.

## Slide 6
Capitulo I
Qué es un Proyecto?
UT-1: Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales

## Slide 7
Qué es un Proyecto

## Slide 8
1.1.- INTRODUCCIÓN:
¿Qué es un Proyecto?
Proyecto “Medusa”: Buque Científico “Cabo de Hornos”.
Qué es un Proyecto

## Slide 9
1.1.- INTRODUCCIÓN:
¿Qué es un Proyecto?
Definición clásica:
“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para
crear un producto, servicio o resultado único”.
Definición del “Manual de Normas y Procedimientos para la Presentación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Defensa (SEPID)” del año 2007:
“Un Proyecto es un proceso metodológico para
obtener la solución a una necesidad”.
Nota: El manual antes indicado, tiene por finalidad establecer las bases del Sistema de Evaluación de Proyectos de Inversiones en Defensa (SEPID). Por eso, se le conoce como el Manual SEPID o Manual de Proyectos del Ministerio de Defensa y se entiende que es el reemplazo al Manual de Proyectos de la Armada (MAPRO), que era del año 1985.
Qué es un Proyecto

## Slide 10
1.2.- CÓMO?:
¿Cómo se hace un Proyecto?
En la Armada de Chile y en las FF.AA, los proyectos se ejecutan de acuerdo a lo que establecen las leyes, dictámenes, resoluciones y oficios, emanados por el Ministerio de Defensa Nacional y/o el Ministerio de Hacienda.
  1958 Ley N° 13.196.- originalmente se llamó “Ley de Cruceros”, hoy “Ley Reservada del Cobre”.
Manual de Normas y Procedimientos para la Presentación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Defensa (SEPID).
Decreto N°134 del MDN. SSG. “Determina Metodología de Preparación, Presentación y Evaluación de Estudios y Proyectos de Inversión en las FF.AA.”
  Libro de la Defensa Nacional, Capítulo XXI: ”Los recursos financieros provenientes de las Ley del Cobre”.
  Resolución MDN. SSD. Div. E.P. N° 10055/365 “Registro Especial de Proveedores “.
  Ley N°21.174 “Establece el nuevo mecanismo de financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional ”.
Qué es un Proyecto

## Slide 11
DESAFÍO:
Lograr que los Oficiales conozcan la metodología
empleada para desarrollar los Proyectos en la Institución,
dominando los conceptos básicos utilizados en la
Gestión de Proyectos.
Qué es un Proyecto

## Slide 12
Capitulo II
Los Proyectos de Inversión en Defensa
UT-1: Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales

## Slide 13
2.1.- LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN DEFENSA:
Desde mediados del siglo XX, la Armada de Chile comenzó a llevar a cabo procesos sistematizados para desarrollar proyectos de inversión, destinados a poder financiar la adquisición de potencial bélico. Lo anterior, inicialmente motivado con la publicación, en el año 1958, de la Ley 13.196.- denominada la “LEY DE CRUCEROS”, hoy conocida como la “Ley Reservada del Cobre”.
Esta ley, otorgaba financiamiento para adquirir y mantener los materiales y elementos que conforman el potencial bélico de las Fuerzas Armadas, cuya inversión fue regulada inicialmente mediante el Decreto Supremo N°13 de 1958. Con la implementación de la Ley de Cruceros, se comprendió la necesidad de poder contar con un proceso sistematizado para desarrollar los procesos de generación, análisis, evaluación y ejecución de los proyectos de inversión en la Armada.
La posterior creación del “Programa Olimpo” y aprobación en 1986 del “Manual de Proyectos de la Armada (MAPRO)”, dieron el marco necesario para el desarrollo de los procesos sistematizados de manejo de proyectos. El MAPRO, se mantuvo plenamente vigente hasta que en el año 2007, fue reemplazado el Manual SEPID y el 15 de enero de 1993 Programa Olimpo, se fusionó con la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Armada (DIRINDESA), dando origen a la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada (DIPRIDA).
En la actualidad, las inversiones en defensa son financiadas por medio de la Ley N° 21.174/2019.- “LEY DE FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LA DEFENSA NACIONAL” y su empleo es regulado por el Decreto N°134/2009 del MDN. SSG. “Determina Metodología de Preparación, Presentación y Evaluación de Estudios y Proyectos de Inversión en las FF.AA.”
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 14
Dado que lo que se pretende es contar con un proceso sistematizado y profesional, para desarrollar en forma adecuada el proceso de generación, análisis, evaluación y ejecución de los proyectos de inversión, es necesario comenzar por definir:
¿Qué es un proyecto de inversión en defensa?
El año 2007 el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la publicación del Manual de Normas y Procedimientos para la Presentación y Evaluación de Proyectos de Inversiones en Defensa (conocido como el Manual de Proyectos del Ministerio de Defensa o Manual SEPID), definió que “Un proyecto, es un proceso metodológico para obtener la solución a una necesidad”.
Este manual, que se basó en el Manual de Proyectos de la Armada (MAPRO), es de uso obligatorio para todas las Fuerzas Armadas y establece las bases del Sistema de Evaluación de Proyectos de Inversiones en Defensa (SEPID); por lo que, el Manual de Proyectos de la Armada quedó fuera de usos y finalmente fue derogado.
El origen de la creación del “Manual SEPID”, fue servir de contraparte de las instrucciones dictadas por el entonces Ministerio de Planificación y Cooperación (hoy Ministerio de Desarrollo Social) que, en el año 2002, estableció las bases del lo que hoy se conoce como el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), el que consideraba un Área Social, con un sector de Defensa y Seguridad del Estado. Lo anterior, por cuanto en el detalle de su norma de clasificación sectorial, no deja claramente estipulado el alcance de la palabra “Defensa” ( Riesgo).
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 15
Secretaría Comunal de Planificación, Municipalidad de San Pedro de la Paz
GUIA BASICA DE FORMULACION DE PROYECTOS Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 16
Ministerio de Desarrollo Social, Ciclo de Vida de un Proyecto según el Sistema Nacional de Inversiones (SNI).
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 17
En la Armada de Chile, el proceso metodológico de inversión en defensa, nace con la detección de un problema o brecha de capacidades y se define como:
“Un proceso metodológico e integrador, bajo el cual se desarrollan un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas, que implican una decisión respecto al uso eficiente de recursos escasos y dentro de un plazo acotado, que permita a la Institución la incorporación de capacidades mediante fases/etapas sucesivas de pre-inversión e inversión, su posterior operación y evaluación ex-post”.
La acción de detección de un problema o brecha de capacidades, puede gatillarse en cualquier escalón de la cadena de mando; por lo que, normalmente aquellos problemas o brechas detectadas, respecto de lo dispuesto en la planificación, serán en la mayoría de las ocasiones evidenciadas por los más altos escalones del mando institucional y/o, aquellos que tengan que ver con las brechas de capacidades del material, deberían ser evidenciadas al nivel técnico u operativo.
La forma de plantear (comunicar) las brechas, es a través del documento llamado Identificación de la Idea (IDI), cuyo único propósito es: informar de la detección de una brecha de capacidades o problema y su concepto operacional.
Por lo anterior, la IDI tiene por objeto ser el medio de comunicación de alto nivel entre el usuario operativo y la organización que materializará la solución. Es así como, a partir de este documento, se extraerán o definirán los requerimientos operativos, técnicos y logísticos que deberán satisfacer las diferentes alternativas de solución (RAN).
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 18
Para ordenar los requerimientos, en función de las áreas de gestión institucional, se han creado Programas Permanentes y se ha designado a los Directores Generales y al Comandante de Operaciones Navales, como los Directores de Programa (D.P.) en sus respectivos ámbitos de competencia. Son estas autoridades, las designadas para presentar al Comandante en Jefe de la Armada, a través del Estado Mayor General de la Armada, la determinación de las necesidades, en función de las brechas en las capacidades institucionales.
Lo anterior, debe ser realizado de acuerdo a las necesidades y prioridades de desarrollo de cada Programa Permanente en particular; por lo que, en un principio los D.P. deberán pronunciarse, a requerimiento del Estado Mayor General de la Armada (EMGA), respecto de la Conveniencia, Aceptabilidad y Factibilidad de resolver un problema, en sus respectivos ámbitos de acción.
De acuerdo a lo indicado, para un determinado problema en particular, cualquiera sea su origen, a requerimiento del Estado Mayor General de la Armada, los Directores de Programa (D.P.) deberán pronunciar con respecto a:
– El concepto de las operaciones, el Comandante de Operaciones Navales (CON).
– La logística del material, el Director General de los Servicios (DGSA).
– La logística del personal, el Director General del Personal (DGPA).
– El ámbito marítimo, el Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DGTM).
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 19
FLUJOGRAMA PARA PROPONER EL ESTUDIO DE UN PROYECTO EN LA ARMADA DE CHILE.
I.D.I.
Directores de Programas
Mando que detectó el problema o brecha.
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 20
De acuerdo con la opinión de los D.P.
Identificación de la Idea (IDI): informar de la detección de una brecha de capacidades o problema y su concepto operacional.
Mando que detectó el problema o brecha.
Directores de Programas
I.D.I.
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 21
En función del pronunciamiento de los D.P., el EMGA determina si se aprueba la Identificación de la Idea (IDI). En caso de ser favorable, dicta la Resolución que crea el Proyecto de Inversión, disponiendo a la Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada la asignación de un Código de Proyecto y designa un Mando Supervisor (M.S.), para la elaboración de la Etapa de Pre-Inversión del Proyecto (Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad).
DIPRIDA
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 22
La detección de un problema o brecha de capacidades, puede gatillarse en cualquier escalón de la cadena de mando. Los problemas o brechas que afectan a lo dispuesto en la planificación, normalmente son evidenciadas por los más altos escalones del mando y aquellos que tengan que ver con las brechas de capacidades del material, son evidenciadas al nivel técnico u operativo.
DIPRIDA
I.D.I.
D.P.
Mando Supervisor
Mando que detectó el problema o brecha.
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 23
Especial atención requiere hoy la participación en la formulación del Director General de Finanzas de la Armada quien, una vez aprobado el proyecto, participa en la planificación y posterior gestión financiera de los mismos (trabaja en conjunto con la DGSA y DIPRIDA en lograr la asignación de los fondos por parte del Ministerio de Hacienda).
Como se indicó, si el EMGA determina que se aprueba Identificación de la Idea (IDI), dicta la resolución que crea un Proyecto de Inversión y define el Mando Supervisor (M.S.), “normalmente” el M.S. es la DIPRIDA. Este Mando Supervisor (M.S.), será el responsable de desarrollar las fases de Pre-Inversión y de Inversión del proyecto, incluyendo la administración de los recursos financieros, materiales y humanos correspondientes.
Por lo anteriormente indicado, es posible ampliar de definición de lo que es un proyecto, establecida en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Presentación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Defensa (SEPID)”, indicando que:
“En la Armada de Chile, un Proyecto de Inversión en Defensa, es aquel proceso metodológico empleado para obtener la solución a una necesidad (problema), producto de la detección de una brecha de capacidades, que tiene como requisito esencial haber sido creado por resolución del EMGA y bajo el cual se desarrollará un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que implicarán una decisión respecto al uso eficiente de recursos escasos y dentro de un plazo acotado, permitiendo a la Institución la incorporación de capacidades mediante fases/etapas sucesivas de pre-inversión, inversión, su posterior operación y evaluación ex-post”.
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 24
Explore OpenCourseWare
Search for courses, materials & teaching resources
ESD.36 System Project Management Instructor(s) + - Class Introduction
Prof. Olivier de Weck Dr. James Lyneis, Prof. Dan Braha
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 25
Existen oportunidades en que el EMGA, aprueba la Identificación de la Idea (IDI), pero por diferentes motivos, determina que no es factible optar a financiar la totalidad del proyecto; por lo que, es necesario optar por una reducción paulatina de la brecha en el tiempo. Esto es, dar una solución por fases al problema, dicho de otra forma: “Ejecutar el Proyecto en Fases”.
En la realidad, no siempre la implementación de la solución en un proyecto logra cerrar completamente la brecha detectada (brecha de 0%), a pesar de haber sido aprobado y financiado íntegramente (proceso que evoluciona y cambia el valor en el tiempo y la oportunidad).
Pro-DANUBIO: (Aprobado en 2005 por 6 Unidades):
Fase I: OPV-1 y OPV-2 (Fassmer 80), años 2008 y 2009.
Fase II: OPV-3 y OPV-4 (Fassmer 80+), años 2014 y 2017.
Fase III: OPV-5 y OPV-6 (mayor Eslora y Desplazamiento) ???
Los Proyectos de Inversión en Defensa

## Slide 26
Capitulo III
Cómo se clasifican los Proyectos de Defensa.
UT-1: Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales

## Slide 27
3.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS:
De acuerdo a lo ya estudiado, podemos afirmar que para la Armada de Chile: “Los Proyectos de Inversión en Defensa, son aquellos que pretenden solucionar un problema, producto de la detección de una brecha de capacidades”.
En función de esto, para poder clasificar adecuadamente los tipos de Proyectos de Inversión en Defensa, es necesarios definir algunos conceptos como:
3.1.1- Problema:
Desde le punto de vista de la filosofía, un problema es una cuestión discutible, la que hay que resolver o a la que se debe buscar dar una explicación. Desde el punto de vista matemático, un problema es una cuestión que se plantea, para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos, o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado dado.
De acuerdo a lo que establece en la Academia de Guerra Naval, un Problema Militar, es aquel que se enfrenta y soluciona, mediante la realización de un estudio y análisis para resolverlo, el cual es denominado como Estudio de Estado Mayor”.
En los Proyectos de Inversión en Defensa, un problema es una brecha o falta de capacidad, que se busca solucionar técnicamente, por medio de una metodología que se conoce como “Estudios de Pre-Inversión”, la que está compuesta por documentos sucesivos llamados Estudios de Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad.
Cómo se clasifican los Proyectos de Defensa

## Slide 28
Es así como se detectará un problema cuando producto de una orden, un plan o una obsolescencia, el mando se vea imposibilitado de darle pleno cumplimiento a la misión, generándose por tanto una brecha de capacidades. En esta acción, la palabra “pleno” es de vital importancia, puesto que la brecha es determinada en función del cumplimiento del 100% de la misión, tarea o rol; es decir, la solución potencial tiene como requisito básico, en la etapa de pre-inversión, ser una solución integral (teóricamente debe permitir reducir la brecha al 0%).
3.1.2.- Brecha de capacidades:
Es la diferencia aritmética, expresada como un porcentaje, entre las capacidades presentes de un sistema de armas o de una instalación de apoyo de base, perteneciente al potencial bélico, y las capacidades que se le exigen a la institución, sea esto por el plan de desarrollo institucional o conjunto, la planificación de guerra, de crisis o de catástrofe.
La diferencia aritmética antes detallada, puede tener su origen o ser producto de una o más de las tres situaciones siguientes:
Una obsolescencia táctica: la potencial amenaza ha superado las características del sistema.
Una obsolescencia técnica: los sistemas no alcanzan los rendimientos de diseño o han sido sobrepasados por los nuevos avances tecnológicos en una determinada área.
Una obsolescencia logística: no es factible su sostenimiento ya sea por ausencia de repuestos, partes o piezas en el mercado.
Cómo se clasifican los Proyectos de Defensa

## Slide 29
3.2.- Tipología de los proyectos:
Habiéndose precisado ya los conceptos de “Problema” y de “Brecha de Capacidades”, es posible tipificar los Proyectos de Inversión en Defensa en dos grupos o tipos de proyectos:
➣ Proyectos de desarrollo de capacidades:
Estos proyectos involucran todas aquellas inversiones destinadas a la incorporación de nuevas capacidades militares a la Armada, las que tienen por objeto satisfacer los requerimientos de la planificación de guerra, crisis o catástrofe (Ej: un nuevo misil).
➣ Proyectos de reposición de material de guerra:
Estos proyectos involucran todas aquellas inversiones destinadas al reemplazo o reposición de unidades navales, aeronavales, o anfibias que han llegado al término de su vida útil, siendo éstas de gran valor táctico/operacional o cuyo nivel de inversión (costo de adquisición) hace necesario un estudio acabado de las posibles alternativas de reemplazo, dado que su precio y/o costos asociados.
Pro-GAVIOTA
Cómo se clasifican los Proyectos de Defensa

## Slide 30
Proyectos de desarrollo de capacidades. V/S Proyectos de reposición de material de guerra.
Cómo se clasifican los Proyectos de Defensa

## Slide 31
3.3.- MPB, FFG y Proyectos de Mantenimiento:
Como ya vimos, los Proyectos de Inversión en las FF.AA. se rigen por la metodología establecida en el Decreto Supremo MDN.SSG.DPTO.III. N°134, del 21 de Octubre de 2009; el cual, describe la forma en que se deben preparar las iniciativas de inversión, para ser presentadas al Ministerio de Defensa Nacional.
El Oficio MDN.CSDN. (R) N°10055/1636, del 30 de Diciembre de 2009, dispone que los gastos destinados al sostenimiento y/o mantenimiento de una determinada capacidad, equipo o sistema de armas (MPB), que se financian con recursos provenientes de la Le N°13.196 (Ley del Cobre), se deberán fundamentar mediante una Ficha de Fundamento de Gasto (FFG).
La Resolución Ministerial MDN.SSD.DIV.EP. (R) N°10055/356, del 22 de Mayo de 2012, en relación a las Fichas de Fundamento de Gasto, establece que los gastos de material bélico y su infraestructura asociada (MPB), que sean superiores a USD 10.000.000.-, deben presentarse por medio de una Iniciativa de Inversión y, los recursos adicionales, asignados para el Mantenimiento del Potencial Bélico de 2013, han evidenciado la necesidad de elaborar Proyectos de Mantenimiento, como justificación fundada de gasto, para la toma de decisiones del Ministro de Defensa.
Considerando lo planteado y dado que existen necesidades para el sostenimiento y operación de las capacidades militares existentes (MPB), los que por su envergadura y grado de complejidad ameritan un mayor información que una Ficha de Fundamento de Gasto (FFG), se establece la ejecución de Proyectos de Mantenimiento.
Cómo se clasifican los Proyectos de Defensa

## Slide 32
Capitulo IV
Determinación de la viabilidad de un Proyecto.
UT-1: Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales

## Slide 33
4.1.- TRATAMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PROYECTOS:
En términos generales, se ha expuesto que el tratamiento dado por la Armada, a sus proyectos de inversión en defensa, es de acuerdo a lo que establecen las leyes, dictámenes, resoluciones y oficios, emanados por el Ministerio de Defensa Nacional y/o el Ministerio de Hacienda. Es decir, las leyes y regulaciones vigentes, al momento de ejecutarse cada proyecto.
Sin embargo, cuando indicamos que el Manual de Normas y Procedimientos para la Presentación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Defensa (SEPID), define un Proyecto como un proceso metodológico para obtener la solución a una necesidad, entendemos que esta necesidad es un problema, el cual es el producto de la detección de una brecha de capacidades.
Como dijimos anteriormente un proyecto “nace” cunado, oída una necesidad planteada por un Director de Programa (D.P.), el EMGA, previa consulta a todos los D.P., aprueba la Identificación de la Idea (IDI), dictando la Resolución que crea el Proyecto de Inversión, gatillando con ello la ejecución de un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas, que implicarán una decisión respecto al uso eficiente de recursos escasos y dentro de un plazo acotado.
Lo anterior, con el objeto de permitir a la Institución la incorporación de capacidades mediante fases/etapas sucesivas de pre-inversión e inversión, más su posterior operación o explotación del bien y la o las evaluaciones ex-post que se ejecuten.
Nótese que se condiciona la ejecución de los proyectos, a un factor relevante para su éxito, como es: “El uso eficiente de recursos escasos, dentro de plazos acotados”.
Determinación de la viabilidad de un Proyecto

## Slide 34
4.2.- EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS:
En términos generales, el uso eficiente de recursos escasos es, no la única, pero quizás la más relevante limitación para concretar un proyecto de cualquier índole. Es un principio universal el definir los recursos como escasos o limitados y, por lo tanto, considerarlos como impedimento para adquirir todos los bienes y servicios que se desearían tener.
Dentro de los diez principios de la economía, independiente de quien sea el autor del texto, siempre se establece que cuando se estudia el ¿Cómo toman las decisiones los individuos?, la respuesta es siempre respecto de la disyuntiva entre la eficiencia y la equidad, definiendo eficiencia como “propiedad según la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera los recursos escasos”, refiriéndose expresamente respecto del tamaño de la torta económica (presupuesto en nuestro caso), que se utilizaran y equidad como “propiedad según la cual la prosperidad económica se distribuye equitativamente, entre los miembros de la sociedad, refiriéndose a cómo se reparte la torta.
En nuestro caso particular (Armada de Chile), la eficiencia sería cómo aprovechar mejor los presupuestos asignados “el tamaño de la torta” para el cumplimiento de nuestra misión y la equidad sería cómo repartimos esos presupuestos entre las distintas necesidades existentes (Escuadra, Aviación Naval, Infantería de Marina, Submarinos, etc.), “que pedazo de la torta se lleva cada uno”.
En nuestra realidad actual, sin duda para el caso de los Proyectos de Inversión en Defensa, la Armada de Chila ha optado por la eficiencia. Lo anterior, en consideración de que ésta es la única forma de cerrar las brechas existentes.
Determinación de la viabilidad de un Proyecto

## Slide 35
4.3.- LA EXISTENCIA DE PLAZOS ACOTADOS:
Las recientes experiencias en el manejo de fondos provenientes de las comúnmente denominadas Leyes Reservadas (LL.RR.), entendiéndose por ellas la antigua “LEY RESERVADA DEL COBRE” (Ex. ley de Cruceros) y la actual “LEY DE FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LA DEFENSA NACIONAL”, han hecho necesario establecer normas para acotar y controlar el adecuado uso de los recursos en el tiempo.
Antiguamente, una vez asignados los recursos, no existían plazos para su utilización en el tiempo, por lo que su asignación no expiraba y, por lo tanto, se hacía difícil controlar el usos de estos fondos en el tiempo, dándose origen a problemas de mal empleo de los recursos. Con el paso del tiempo y la existencia de algunos problemas (Ej: Milicogate), los plazos se fueron acotando y controlando, tanto en lo que dice relación con la asignación de los fondos y sus glosas de inversión, como en lo referente a los plazos de ejecución de los presupuestos asignados a los proyectos.
Actualmente, al emitirse un Decreto de Aprobación de un proyecto “Decreto Madre” en forma integra (sin fases), los fondos se asignando por medio de una serie de Decretos Subsidiarios “Decretos Hijos”, los que le entregan el presupuesto en forma parcelada y con Glosas de Inversión autorizadas, las cuales tienen un máximo de 18 meses (¿12?) para ser utilizadas, o los fondos son congelados y se inicia el proceso de su devolución al Ministerio de Hacienda.
Ejemplo: La asignación de los recursos para el Proyecto “ALBATROS IV” cuyo objeto era la modernización y el repotenciamiento de los dos aviones P-3ACH de la Armada de Chile.
Determinación de la viabilidad de un Proyecto

## Slide 36
4.4.- DECISIÓN DE EJECUTAR UN PROYECTO:
Con lo anteriormente expuesto, la decisión final de avanzar en la solución a un problema (cerrar un brecha) o dar trámite al financiamiento de un proyecto de inversión en defensa queda radicado en el Comité de Desarrollo Estratégico de la Armada (CODES); el cual, periódicamente da las prioridades a los proyectos que están con su etapa de pre-inversión finalizada.
Existen oportunidades en las que, atendida la importancia que posee un proyecto para la institución, este recibe prioridad por parte del CODES, a pesar de no haberse dado término a las etapas de pre-inversión. En estos casos, es requisito indispensable haber determinado a firme la magnitud de los montos involucrados (Compras de Oportunidad).
Pro-PUENTE IV
Determinación de la viabilidad de un Proyecto

## Slide 37
Capitulo V
Etapas de un Proyecto.
UT-1: Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales

## Slide 38
5.1.- ETAPA DE PRE-INVERSIÓN:
Una resulta la ejecución de un proyecto por parte del EMGA, normalmente los Proyectos de Inversión en Defensa son ejecutados (M.S.), en sus etapas de pre-inversión y etapas de inversión, por la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada (DIPRIDA). Esta DD.TT. reúne a los especialistas necesarios para el desarrollo de los Proyectos de Inversión den Defensa de la Armada, contando para ello con Oficiales altamente calificados en diversas áreas del conocimiento.
Al igual que ocurre con la etapa de toma de decisiones, antes de que se resuelva la creación de un proyecto, en las etapas de pre-inversión e inversión de los Proyectos de Inversión en Defensa, que se ejecutan en la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada (DIPRIDA), existe un proceso interno de análisis definido en su política de calidad. Este proceso, tiene por objeto el poder formalizar el problema en un estudio de pre-inversión, para luego ser presentado, en conjunto con la DGSA, a la División de Evaluación de Proyectos (DEP), dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional.
En la ejecución de los procesos de Pre-Inversión, participan los Oficiales de los Departamentos de Análisis Operacional (ANALOP), Análisis de Sistemas (ANASIS), Investigación y Desarrollo (I2D) y Proyectos en Ejecución (PROYECTOS), mediante una organización de estructura matricial.
Nota: En la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada (DIPRIDA), existen Formatos de Calidad, normalmente llamados “PDs”, para todos y cada uno de los procesos que se realizan.
Etapas de un Proyecto

## Slide 39
Etapa de Pre-Inversión (Estudios).
Etapa de Inversión (Ejecución).
Identificación de la Idea
Desarrollo de Proyectos Institucionales
VIDA ÚTIL DEL MATERIAL INCORPORADO EN EL PROYECTO
BAJA DEL MATERIAL

## Slide 40
5.2.- ETAPA DE INVERSIÓN:
La etapa de Inversión de un Proyecto de Inversión en Defensa, corresponde a la Ejecución y Puesta en Marcha del Proyecto, es íntegramente ejecutada por el Departamento de Proyectos en Ejecución de la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada (DIPRIDA) y finaliza con la Entrega del Proyecto y el Cierre Definitivo del Proyecto.
Durante el desarrollo de esta etapa, se ingresa el control de la ejecución del proyecto al Sistema SALINO y su ejecución financiera al Sistema SGU, de manera que puedan ser visualizados y controlados tanto par la Dirección General de los Servicios de la Armada, como por el Estado Mayor General de la Armada. Al término de esta etapa, la DIPRIDA entregará la solución adquirida por el Proyecto de Inversión en Defensa a las DD.TT. correspondientes, para la administración de su ciclo de vida, y al Mando Operativo, para su operación y explotación de los bienes adquiridos.
En el Proceso de Cierre de un Proyecto de Inversión en Defensa, se confeccionan los documentos de cierre del proyecto, de acuerdo a los Formatos de Calidad de Entrega del Proyecto a las DD.TT. y al Mando Operativo, más el Cierre Financiero del Proyecto, el que deber ser aprobado por la DIRECFIN, y el Cierre Definitivo del Proyecto, que debe ser aprobado por la Dirección General de los Servicios de la Armada. Con lo anterior, un proyecto se da por finalizado y, los fondos remanentes en el proyecto, quedan a disposición del CODES para solicitar su Re-decreto o efectuar su devolución.
Todos los procesos antes indicados, se realizan de acuerdo a los Formatos de Calidad, normalmente llamados “PDs”, existentes en la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada (DIPRIDA).
Etapas de un Proyecto

## Slide 41
¿ Se acuerdan del Proyecto “Medusa” ?
Proyecto “Medusa”: Buque Científico “Cabo de Hornos”.
Etapas de un Proyecto

## Slide 42
La construcción fue anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo del 2007 ante el Congreso y a fines del 2008 se inició la construcción con un presupuesto de U$S 62 millones, aunque el costo final, real, sería cercano a los U$S 80 millones, principalmente por los sobrecostos producto del tsunami ocurrido el 27 de febrero del 2010 y que arrojó el buque contra los muelles del astillero a 200 mts de distancia del sitio de amarre, dañándolo seriamente y haciendo necesario un gran trabajo de ingeniería para lograr reflotarlo.
Etapas de un Proyecto

## Slide 43
La fecha prevista de entrega, era para el mes de febrero del 2011; pero, por lo acontecido el 27 de febrero de 2010, esta se concretó en el mes de mayo del 2013.
Finalmente, el buque se permaneció cerca de 11 meses en tierra, en el punto donde lo dejó el tsunami. Gran parte de ese tiempo, fue empleado en estudiar sus daños y en planificar su reflotamiento, lo que se concretó en el mes de enero de 2011, con una maniobra a cargo de la empresa Holandesa “Mommoet”, experta en este tipo de maniobras, con un costo de U$S 5,6 millones.
Etapas de un Proyecto

## Slide 44
La maniobra de mayor complejidad, fue levantar las 1.600 toneladas de la nave mediante un sistema de escuadras que se soldaron a su casco. Con ellas fue posible colocar dos carros, con un total de 320 ruedas por debajo, para trasladarlo hasta un costado del dique 2, donde lo esperaba una barcaza plana traída desde Estados Unidos en la que fue subido.
A comienzos de marzo de 2011 entró a dique seco, lugar donde estuvo hasta fines de abril de ese año y, entre las tareas de reparación, fue necesario cambiar 30 toneladas de planchas de acero en la zona de proa.
Etapas de un Proyecto

## Slide 45
¿Las situaciones de este tipo, serán raras o muy difíciles que ocurran?
Etapas de un Proyecto

## Slide 46
¿Las situaciones de este tipo, serán raras o muy difíciles que ocurran?
Mundo Ideal  Siempre resulta todo
perfecto.
Etapas de un Proyecto

## Slide 47
¿Las situaciones de este tipo, serán raras o muy difíciles que ocurran?
Mundo Real  NO siempre resulta todo perfecto. En prácticamente todos los proyectos pasan cosas imprevistas durante la Fase de Ejecución, las cuales atentan contra los plazos establecidas, las programaciones efectuadas y todo lo acordado en los contratos. En resumen, dificultan, retardan y encarecen los proyectos.
Etapas de un Proyecto
La Guerra en Ucrania….
No hay buques disponibles
Carga dañada...
Caída de Contenedores…Uff
Pandemia?
Pruebas que no resultan…….

## Slide 48
Capitulo VI
Los Proyectos en la Armada de Chile.
UT-1: Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales

## Slide 49
6.1.- ALGO DE HISTORIA:
En la Armada una de las primeras actividades de desarrollo ocurrieron en 1902 cuando desde tierra se intenta establecer comunicaciones inalámbricas con una unidad fondeada en la bahía de Valparaíso. Sin embargo, no es sino hasta 1964, en que los esfuerzos para desarrollar tecnología nacional son institucionalizados con la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento Naval; luego en 1966 este Centro es reemplazado por la Oficina de Investigación Naval (OIN), repartición en que sus oficiales participaban sólo en forma temporal en actividades como es el mejoramiento de armas importadas. Después de un largo período de receso, en 1975 se reinician las actividades mediante la Oficina de Investigación Científica de la Armada (OICA).
Cuando en 1977 se impone a Chile el embargo de armas y transferencia tecnológica y de unidades, derivado de la Enmienda Kennedy, se produce en la Armada un renovado impulso a la creación de tecnología propia y se incentiva la formación de una incipiente industria Nacional de Defensa, en la actualidad materializada, entre otras, por la empresa DESA, orientada a sistemas de control de fuego y procesamiento de señales de radar; LINKTRONIC, dedicada a los radares; SISDEF, en el Área de Sistemas de Mando y Control, Data Link y Procesamiento de Señales y la empresa RMS, orientada al desarrollo de sistemas relacionados con el Ámbito aeronáutico y electrónica en general.
Es así que en 1985 la Armada crea en Santiago el Centro Naval de Estudios Avanzados (CENESA) que funcionaba en paralelo con la OICA y cuya función principal fue desarrollar proyectos en conjunto con Universidades y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Posteriormente, en 1986 la OICA se transforma en la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Armada (DIRINDESA).
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 50
El años 1988, para optimizar estas actividades y aprovechar al máximo el potencial desarrollado, la Armada dispone la inclusión del CENESA a la DIRINDESA; posteriormente, a comienzos de la década de los años 90, y con la participación de la naciente Industria de Defensa Nacional y empresas extranjeras, se encontraba en ejecución el Programa “OLIMPO“, orientado a la renovación de los sistemas de armas y medios operativos de la Escuadra.
El Alto Mando, analizando los beneficios que se podrían obtener al integrar las Áreas de Ejecución de Proyectos y de Desarrollo Tecnológico, decidió refundir el proyecto “OLIMPO” con la DIRINDESA, dándose nacimiento el 15 de enero de 1993 a la actual Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada “DIPRIDA”.
Misión:
“Conducir las ACTIVIDADES DE INVESTIGACÍON y materializar los programas de DESARROLLO DE LAS FUERZAS NAVALES, con el propósito de contribuir a la modernización del poder naval”.
Hacer realidad los sueños de la Marina.
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 51
6.2.- FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN DEFENSA:
Antiguamente, los proyectos eran financiados por la “Ley Reservada del Cobre” y éstos fondos se dividían en tres tercios (Ejercito - Armada - Fuerza Aérea); lo que después fue cuatro cuartos (Ejercito - Armada - Fuerza Aérea - CONCURSABLE) y, posteriormente, todos los fondos fueron “Fondos Concursables MDN”.
Actualmente, aún quedan en ejecución Proyectos de Inversión en Defensa por medio del la “Ley Reservada del Cobre” (Ex. ley de Cruceros) en su modalidad final y, los demás proyectos, se encuentran financiados por la “Ley de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional”.
Las reglamentación respecto de cómo se deben ejecutar los Proyectos de Inversión en Defensa, son establecidas por el Gobierno de Chile, mediante una serie de Leyes y Reglamentos que evolucionan cada año, incorporando nuevas exigencias y formalidades a cumplir. En lo general, su base es el D.S. G. N°124, del año 2004, que “Establece nuevo mecanismo de financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional”.
La ejecución de proyectos, se basa en el “Manual de Normas y Procedimientos para la Presentación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Defensa”, del año 2007, donde se encuentran las bases del Sistema de Evaluación de Proyectos de Inversiones en Defensa (SEPID).
EJERCITO
FACH
ARMADA
ARMADA
EJECITO
MDN
FACH
MDN
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 52
6.3.- LEY N° 21.174.- “Ley de FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LA DEFENSA NACIONAL:
Establece el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, el que estará conformado por los recursos que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público y lo que determinen otras leyes, por lo que cada año se consultarán los recursos para el desarrollo de las actividades generales de las FF.AA.
En lo sustancial, la Ley de Presupuestos de cada año deberá contener la proyección del aporte anual del año cuarto, considerando el programa cuatrienal de inversiones, para la aprobación del Congreso Nacional. Se establece un aporte basal para el mantenimiento, sostenimiento y actualización de las capacidades estratégicas existentes, el que corresponderá al monto promedio de los aportes basales enterados al Fondo en el periodo de los seis años inmediatamente anteriores al año en que se aprueba el aporte anual.
Dentro de las particularidades de esta normativa, se crean controles civiles y democráticos por parte de la Contraloría General de la República y por el Congreso Nacional. Además, se elimina el piso mínimo para actividades generales de las Fuerzas Armadas establecido en la Ley de Presupuestos y se elimina el piso mínimo de gastos reservados contemplado para las Fuerzas Armadas.
Con el objeto de crear una política de Defensa Nacional, se creó un Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y de un Fondo de Contingencia Estratégico. Además, crea un Consejo compuesto por cinco miembros y requisitos para integrarlo, y determina la composición de los recursos de este Fondo.
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 53
Asimismo, deroga la Ley Reservada del Cobre (Ley Nº 13.196), subsistiendo el impuesto del 10% a beneficio fiscal por un periodo de nueve años, disminuyendo desde el año diez a un 2,5% por año hasta llegar a 0% en el año doce.
Lo dispuesto en este cuerpo legal, comenzó a regir a contar del 1º de enero de 2020, a excepción de lo expresado en el artículo 4º de esta ley.
Artículo 93.- Del Financiamiento:
El financiamiento de las Fuerzas Armadas estará integrado por los recursos económicos que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público, como aporte fiscal e ingresos propios en moneda nacional o extranjera, y por los recursos que dispongan otras leyes.
Los recursos económicos que se asignen en la Ley de Presupuestos del Sector Público, se destinarán a financiar el desarrollo de las actividades generales de las Fuerzas Armadas (MPB) y las capacidades estratégicas de la defensa (Proyectos).
PÁRRAFO 2°: Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa
Artículo 97.- La política de defensa nacional, la política militar y las restantes políticas públicas del sector defensa a que se refiere el artículo 5°, letras a) y b), de la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, serán la orientación superior para elaborar la planificación del desarrollo de la fuerza, la que tendrá una duración no inferior a ocho años, sin perjuicio de las modificaciones en el tiempo intermedio que puedan ser necesarias conforme a las finalidades de la defensa.
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 54
De dicha planificación, se derivará un plan cuatrienal de inversiones tendiente a lograr y sostener las capacidades estratégicas. Para lo señalado anteriormente, existirá un mecanismo de financiamiento de inversión en material bélico e infraestructura asociada, y sus gastos de sostenimiento, el cual constará de lo siguiente:
1. Un Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, y
2. Un Fondo de Contingencia Estratégico.
Artículo 98.- Créase el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, que financiará la inversión en material bélico e infraestructura asociada, y sus gastos de sostenimiento que corresponda, en base a un programa de financiamiento de inversiones a cuatro años, que permita materializar la planificación del desarrollo de la fuerza derivada de la política de defensa nacional, establecida en el artículo anterior.
La aplicación de los recursos del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa se contabilizará fuera de la Ley de Presupuestos del Sector Público, y el uso de sus recursos, ya sea en compras al contado o mediante operaciones a crédito, pago de cuotas al contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decreto supremo reservado conjunto de los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda, exento del trámite de toma de razón.
El Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa se mantendrá en una cuenta reservada especial del Servicio de Tesorerías. Sus recursos se invertirán en el mercado de capitales en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 12 de la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal, y sus inversiones se informarán conforme lo disponga el Ministro de Hacienda en oficio reservado.
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 55
La identificación específica de los gastos que se deriven del Fondo Plurianual, para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, se aprobará por decreto supremo reservado conjunto de los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda.
Artículo 99.- Créase un Consejo del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, en adelante el “Consejo”. Las funciones del Consejo serán las siguientes:
a) Elaborar y mantener actualizada una programación y control de los flujos financieros del Fondo de al menos cuatro años, considerando tanto los compromisos de pagos, como los ingresos a recibir del Fisco y las inversiones financieras.
b) Informar los efectos financieros sobre la sustentabilidad del Fondo, de los compromisos a ser adquiridos en virtud del programa cuatrienal de inversiones establecido en el inciso segundo del artículo 100, a los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda.
c) Informar los aportes y retiros del Fondo a los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda, e instruir las transferencias del Fondo, según corresponda.
d) Elaborar reportes periódicos tanto de las inversiones financieras del Fondo como de las transferencias y los pagos realizados, según corresponda.
Este Consejo estará integrado por cinco miembros:
a) El Subsecretario de Defensa, como representante del Ministerio de Defensa Nacional, quien lo presidirá.
b) El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, como representante del Ministerio de Defensa Nacional.
c) Un representante del Ministro de Defensa Nacional, designado por éste.
d) Un representante del Ministro de Hacienda, designado por éste.
e) Un representante del Presidente de la República, designado por éste.
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 56
Artículo 102.- Créase un Fondo de Contingencia Estratégico, destinado a financiar el material bélico e infraestructura asociada y sus gastos de sostenimiento para enfrentar situaciones de guerra externa o de crisis internacional que afecten gravemente la seguridad exterior de la República, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 32, número 20, de la Constitución Política de la República.
El Fondo también podrá ser usado para financiar el material bélico e infraestructura asociada destruidos o severamente dañados a consecuencia de situaciones de catástrofe. Todas las situaciones que menciona este inciso serán declaradas por el Presidente de la República mediante decreto supremo fundado.
Asimismo, el Fondo de Contingencia Estratégico podrá ser utilizado para anticipar recursos al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa cuando, por las características y disponibilidad, sea necesaria la adquisición de material bélico para mantener o desarrollar las capacidades estratégicas.
Esta iniciativa de inversión, deberá ser evaluada previamente, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 100, y será autorizada por decreto supremo fundado y reservado conjunto de los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda, exento del trámite de toma de razón.
Dicha compra deberá informarse en sesión secreta a las comisiones técnicas de cada rama del Congreso Nacional, en términos generales, sin afectar la seguridad nacional ni la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas. En estos casos, el Fondo se repondrá con los flujos contemplados para la compra de dicho material en la planificación financiera de los años siguientes.
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 57
6.4.- ESTADO DEL ARTE DE LOS PROYECTOS EN LA ARMADA:
La Armada de Chile ha definido un proceso oficial para la generación de los Proyectos de Inversión en Defensa, integrando a todo aquel miembro de la institución que detecte un problema (brecha) en el correcto cumplimiento de la misión, tarea o rol asignado a ese mando, el cual debe plantearlo a través del conducto regular dispuesto: quien detecto la brecha, su mando, el Director de Programa, el Estado Mayor General de la Armada.
Además, ha definido qué entiende por un Proyecto de Inversión en Defensa, diferenciando entre los Proyectos de Desarrollo de Capacidades y los Proyectos de Reposición de Material de Guerra, buscando el primero obtener nuevas capacidades militares, exigidas por la planificación de guerra, crisis o catástrofe, y, en el caso de del segundo, reponer y reemplazar capacidades otorgadas por unidades navales, aeronavales o anfibias que han llegado al término de su vida útil, siendo éstas de gran valor táctico/operacional o cuyo nivel de inversión (costo de adquisición), lo que hace necesario un estudio acabado de las posibles alternativas de reemplazo, dado que su precio y/o costos asociados.
Para ambos casos, ha definido que se debe efectuar una correcta Identificación de la Idea (IDI), estableciendo una metodología para ello, mediante un Formato de Calidad a ser completado por el mando que detectó un problema o brecha de capacidades, cuyo único propósito es: informar de la detección de una brecha de capacidades o problema y su concepto operacional.
Por lo anteriormente expuesto, es necesario conocer el Formato de Calidad para la confección de una Identificación de la Idea (IDI), el cual se encuentra disponible en la página web de la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada (DIPRIDA).
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 58
6.5.- POLITICA DE CALIDAD DIPRIDA:
MISION: “Conducir las actividades de Investigación y materializar los programas de desarrollo de las Fuerzas Navales, con el propósito de contribuir a la modernización del Poder Naval”.
Se entenderán por ACTIVIDADES DE INVESTIGACÍON: “Desarrollar nuevas tecnologías que solucionen problemas específicos de la Armada y la Investigación operativa en apoyo al desarrollo de tácticas y estructuración de las Fuerzas Navales”
Se entenderá por DESARROLLO DE LAS FUERZAS NAVALES: Renovación, Repotencionamiento y Modernización, de sistemas, unidades y aeronaves.
Para cumplir con lo anterior, se compromete a tener un Sistema de Gestión de Calidad, que permita:
Desarrolla Proyectos de Inversión de Investigación y de Desarrollo, u de Análisis de Operaciones, que aseguren la satisfacción de los requerimientos de Desarrollo de Fuerzas de la Armada.
Registrar adecuadamente los antecedentes y acciones en todo Proyecto que se ejecute en la D.P.I.D.A., otorgando trazabilidad permanente.
Mejorar continuamente le eficiencia del proceso de inversión, a través de una metodología que asegure el mejor rendimiento de los recursos.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, que facilite la aprobación de los Proyectos y su financiamiento.
De esta política, se establecen los Objetivos de Calidad y desprenden los Formatos de Calidad DIPRIDA.
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 59
RECORDAR SIEMPRE:
Una buena Identificación de la Idea es la base para el desarrollo de un buen proyecto.
Los Proyectos en la Armada de Chile

## Slide 60: Fin UT-1 Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales
Academia Politécnica Naval
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

## Slide 61
TÉRMINO DE LA EXPOSICIÓN
CURSO DE COMANDANTES INFANTES DE MARINA
Viña del Mar, 04 de febrero 2026

## Slide 62: Fin UT-1: Introducción a la Gestión de Proyectos Institucionales
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
CUC N°1:
Explique con sus palabras qué es un proyecto de inversión en defensa para la Armada de Chile, indicando al menos dos elementos esenciales de la definición institucional.
​Describa el recorrido básico de una “Identificación de la Idea (IDI)”: quién puede gatillarla, a quién se le presenta y qué decisión clave toma el EMGA a partir de ella.
​Distinga entre un proyecto de desarrollo de capacidades y un proyecto de reposición de material de guerra, señalando el objetivo principal de cada uno.
​Indique qué se entiende por “brecha de capacidades” y mencione al menos dos causas posibles de esa brecha según lo visto en la unidad.
Mencione las dos grandes etapas de un proyecto de inversión en defensa (según la presentación) y señale, para cada una, una actividad principal que se realiza en ella.
​Señale brevemente cómo se financian hoy los proyectos de inversión en defensa (mencione la ley vigente y el rol del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa).