## Slide 1: COMBASEVALP
PATRIOTISMO
Honor – Lealtad – Valentía – Integridad - Deber
COMBASEVALP
ACTIVIDADES/OPS EN CURSO
A contar Jul. 18 recuperación capacidades Molo de Abrigo post temporal.
Ago. 030700 apoyo embarque operativo personal (405 IM.) y material (17 tons.) OPS – B, en LSDH “SARGENTO ALDEA” (Fte. Aguayo – Molo).
Ago. 030845 apoyo embarque allowance OPS – B, en FF “ALMIRANTE WILLIAMS” (BASAERO – Molo).
OBSERVACIONES
VARIOS
ACTIVIDADES/OPS FUTURAS
Junta Económica EMGA 01/2026 (PRIZONA 260915 JUN) asigna:
  $3.150.000 para mantención Molo de Abrigo, materiales recibidos por Encargado Molo VALPABAS.
  $23.000.000 para mantención y limpieza circuito alcantarillado Las Salinas, en proceso de licitación.
  $3.800.000 para mantención cámaras de vigilancia, licitación desierta, se volverá a publicar.
  $9.000.000 para poda árboles Av. Borgoño, adjudicado.
  $9.000.000 para mantención luminarias Molo de Abrigo, traspasado a remolcadores.
Ago. 15 y 16 realización campeonato de pesca en sitios “A-B”, organizado por la “Federación Deportiva Chilena de Pesca y Lanzamiento” (FECHPYL), en evaluación por desprendimiento losa sitio “A”.
A contar Ago. 03 inicia funciones nuevo Encargado de Mantención Iglesia Naval.
Ago. 031630 apoyo realización Misa Espiritualidad FF.AA.

## Slide 2: COMBASEVALP
PATRIOTISMO
Honor – Lealtad – Valentía – Integridad - Deber
N° CODES | TEMA | ESTADO FINAL DESEADO | TAREA | AVANCE DESDE ÚLTIMO CODES | % ACTUAL | FALTANTE PARA EL 100% | RESPONSABLE
06/2026 | Diagnóstico Molo de Abrigo y posibles cursos de acción para su recuperación. | Realizar acciones de recuperación a la estructura. | Verificar costos de ejecución y medio de financiamiento. Una vez efectuado lo anterior, coordinar con COMOPER disponibilizar el Molo de Abrigo desocupando los sitios cuando sea requerido, objeto continuar con los estudios. | La Dirección de Obras Portuarias (D.O.P.) informa que Licitación pública ID: 978-1-LR26 – Para Diagnóstico Caracterización Geotécnica y Geofísica de Molo de Abrigo Valparaíso, se declaró desierta el día 05 de mayo, debido a que no se presentaron ofertas. Intención de la D.O.P. es volver a licitar por lo que se efectuarán los ajustes a los Términos de Referencia (T.R.) correspondientes, objeto licitar a la brevedad. | 30,5 % | Adjudicación por parte de la D.O.P. Instalación de obras por parte empresa adjudicada con apoyo COMBASEVALP y DOCAPRIM. Desarrollo del estudio por parte de empresa adjudicada. Elaboración informe del estado estructural del Molo de Abrigo por parte de la D.O.P. Entrega del informe por parte de la D.O.P., con recomendación cursos de acción para su recuperación. Adoptar curso de acción más recomendable para recuperar estructura Molo de Abrigo. | PRIZONA / COMBASEVALP
CODES N°7 RECUPERACIÓN MOLO DE ABRIGO

## Slide 3: MOLO DE ABRIGO AGO. 03 (RECUPERACIÓN CAPACIDADES).
PATRIOTISMO
Honor – Lealtad – Valentía – Integridad - Deber
ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECO
FOXTROT N
FOXTROT S
BLANCO
LYNCH
ALDEA
WILLIAMS
ARAUCANO
PRAT
LATORRE
AQUILES
TALCAHUANO
VALPARAÍSO
TORO
CHACABUCO