EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS FASE I ALISTAMIENTO OPERATIVO (OPERACIÓN ISLA 10)

- INCONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.
No hay.

- EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS.

| MANDO ORIGINADOR | FALENCIA U OBSERVACIÓN (¿QUÉ SUCEDIÓ?) | ORIGEN DE LA FALENCIA/ OBSERVACIÓN (¿POR QUÉ SUCEDIÓ?) | MEDIDA CORRECTIVA SUGERIDA (¿CÓMO MEJORARLO?) | CONCLUSIÓN | REF | RESOLUCIÓN DEL SUPERIOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GCE 400.1.2.1 | Franco para el personal en Puerto Edén. | El CAF dispuso franco para conocer en Puerto Edén. | Se sugiere mantener este tipo de actividad, con el propósito de incrementar la cultura geográfica y el sentido de pertenencia institucional del personal. | Es importante que el marino conozca su país, para incrementar su acervo cultural. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 | Distribución de colchones para personal IM | LST Rancagua y Chacabuco efectuaron gestión para adquisición de colchones en bodega. | Se sugiere seguir gestionando mejoras para el personal IM, en especial durante largos periodos de navegación. | Una buena gestión lograra mantener el espíritu de bienestar del personal en post de la operación. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 | Consumo de agua limitado durante la travesía (14 días) | El consumo de agua es superior a las capacidades de producción y almacenamiento del buque, debido a que no cuenta con POI operativa y para ser utilizada en baja profundidad, dependiendo del reabastecimiento en puerto. | Implementar al buque con capacidad de producir agua potable en aguas de baja profundidad (canales). | Los buques de transporte anfibios (LST) poseen capacidades logísticas limitadas para operaciones de largo aliento en la mar con tropa IM embarcada. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 | Sobre acopio de basura a bordo. | La producción de basura residual con tropa embarcada llevo al límite la capacidad de almacenamiento del buque. | Implementar al buque con capacidad de compactar basura, o bien embarcar víveres a granel en contenedores que produzcan pocos residuos. | Los buques de transporte anfibios (LST) poseen capacidades logísticas limitadas para operaciones de largo aliento en la mar con tropa IM embarcada. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 | Embarque demoroso en los BAA. | Durante el desembarco anfibio en Bahía Lomas, solo se habilitaron 02 estaciones de desembarco por presencia de vehículos en la cubierta (full capacidad) | Se debe considerar que solo se podrán habilitar 02 estaciones de desembarco cuando el buque esté con vehículos en su cubierta principal (full capacidad) | Se deberá tener considerado como factor de planificación para futuras OA en esta modalidad y con BAA como conectores. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 | El informe de reconocimiento de BLS “Green” no pudo ser evacuado a la AF. | El Advance Group “Selk´nam” no aseguró enlaces con las unidas ISR desplegadas durante la fase configuración. Además, el plan de comunicaciones de la operación, restringía el uso de equipos HF. | Las restricciones a los enlaces HF impuestas por DIRECTELINF, no deberían aplicar a los equipos militares Harris, ya que cuentan con comunicaciones cifradas y con salto en frecuencia. Además de adquirir una casilla de correo institucional para envío de informes u otro documento de interés mediante SATCOM. | La responsabilidad de asegurar los enlaces con las uu.ss. es del mando que tiene el TACOM. |  |  |
| GCE 400.1.2.1 | No se le informó el cambio de día D (a 2 días posteriores) a la unidad ISR insertada. La unidad al no tener información del mando podría haberse acogido a plan EPA. Finalmente estableció comunicación | El Advance Group “Selk´nam” no aseguró enlaces con las unidas ISR desplegadas durante la fase configuración. | El Advance Group “Selk´nam” debería haber asegurado el enlace con sus uu.ss. Además, contar con un asesor de FF.EE., para ejecutar las tareas de configuración con éxito. | La responsabilidad de asegurar los enlaces con las uu.ss. es del mando que tiene el TACOM, además de conocer las capacidades y procedimientos de las uu. que despliega. |  |  |

CARLOS ZAÑARTU JACOB

CAPITÁN DE FRAGATA IM

COMANDANTE GCE 400.1.2.1