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	N° CODES
	TEMA
	ESTADO FINAL DESEADO
	TAREA
	AVANCE DESDE ÚLTIMO CODES
	% ACTUAL
	FALTANTE PARA EL 100%
	RESPONSABLE
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	Diagnóstico Molo de Abrigo y posibles cursos de acción para su recuperación.
	Realizar acciones de recuperación a la estructura.
	Verificar costos de ejecución y medio de financiamiento. Una vez efectuado lo anterior, coordinar con COMOPER disponibilizar el Molo de Abrigo desocupando los sitios cuando sea requerido, objeto continuar con los estudios.
	
· La Dirección de Obras Portuarias (D.O.P.) informa que Licitación pública ID: 978-1-LR26 – Para Diagnóstico Caracterización Geotécnica y Geofísica de Molo de Abrigo Valparaíso, se declaró desierta el día 05 de mayo, debido a que no se  presentaron ofertas.
· Intención de la D.O.P. es volver a licitar por lo que se efectuarán los ajustes a los Términos de Referencia (T.R.) correspondientes, objeto licitar a la brevedad.

	30,5 %
	· Adjudicación por parte de la D.O.P.
· Instalación de obras por parte empresa adjudicada con apoyo COMBASEVALP y DOCAPRIM.
· Desarrollo del estudio por parte de empresa adjudicada.
· Elaboración informe del estado estructural del Molo de Abrigo por parte de la D.O.P.
· Entrega del informe por parte de la D.O.P., con recomendación cursos de acción para su recuperación. 
· Adoptar curso de acción más recomendable para recuperar estructura Molo de Abrigo.
	PRIZONA





	
