MEJORAS CAPILLA ESNAVAL
Cada grupo estará conformado por 6 personas: 2 Brigadieres a cargo y 4 Cadetes ejecutando y apoyando.
[bookmark: _xu5d1bp8q3ne]🛠️ Distribución de Grupos de Trabajo
Grupo 1: Fachada y Grabados
· Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes
· Tareas: Limpiar los grabados antiguos y volver a pintar las letras con precisión.
· Materiales necesarios: * Paños de microfibra y esponjas suaves.
· Agua y jabón neutro (para no dañar la piedra o madera original).
· Pinceles finos (de distintos grosores).
· Pintura adecuada (esmalte o acrílico resistente a la intemperie, dependiendo del material del grabado).
· Cinta de enmascarar (masking tape) y paños para cubrir el suelo.
Grupo 2: Electricidad, Iluminación y Audio
· Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes
· Tareas: Limpiar los candelabros, hacer el catastro exacto de luces rotas y encargarse de revisar y configurar la amplificación del lugar.
· Materiales necesarios:
· Escaleras seguras (tipo tijera).
· Limpiavidrios o pulidor de metales (según el material del candelabro) y paños que no dejen pelusas.
· Libreta para el catastro de ampolletas (anotar tipo de rosca, voltaje y cantidad).
· Cables de audio de repuesto, limpia contactos eléctricos y alargadores.
Grupo 3: Paisajismo Mayor y Señalética
· Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes
· Tareas: Plantar los naranjos (organizar los hoyos, la tierra y el riego inicial) e instalar los carteles con el nombre de la capilla.
· Materiales necesarios:
· Palas, picotas y guantes de trabajo para los cadetes.
· Sacos de tierra de hoja o abono.
· Tutores (varillas de madera) y amarras para guiar los naranjos nuevos.
· Carteles de la capilla, taladro, tornillos, tarugos y nivel (para asegurar que queden derechos).


Grupo 4: Paisajismo Menor y Mobiliario
· Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes
· Tareas: Plantar flores en los maceteros de la capilla y reparar las sillas que presenten daños.
· Materiales necesarios:
· Tierra de hoja, palas de mano, regaderas y plantas de temporada.
· Herramientas de carpintería: destornilladores (cruz y paleta), alicates y martillo.
· Tornillos para madera, pegamento (cola fría carpintera), lija para madera y un poco de barniz o pintura para retocar las sillas reparadas.
Grupo 5: Historia y Patrimonio
· Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes
· Tareas: Poner placas identificatorias a los santos y diseñar/crear las infografías sobre su historia y relación con la iglesia.
· Materiales necesarios:
· Placas de identificación (pueden mandarse a hacer en acrílico o metal) y adhesivo de montaje (tipo "No Más Clavos") para no perforar las estatuas.
· Computadores con acceso a internet (para la investigación).
· Impresora de buena calidad, papel fotográfico o termolaminadora para que las infografías duren.
· Atriles pequeños o soportes para colocar las infografías junto a los santos.
Grupo 6: Sala Pastoral y Tradiciones
· Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes
· Tareas: Ordenar y limpiar la sala del pesebre, armar un mural o espacio con las fotos de las generaciones del círculo pastoral, y organizar la logística y elementos de las procesiones.
· Materiales necesarios:
· Artículos de limpieza general (escoba, mopa, bolsas de basura, limpiapisos).
· Pizarrón de corcho o marcos para fotos, cinta doble contacto de buena calidad o chinches.
· Cajas organizadoras plásticas para clasificar y guardar de forma ordenada los elementos del pesebre y de las procesiones.


