MEJORAS CAPILLA ESNAVAL

Cada grupo estará conformado por 6 personas: 2 Brigadieres a cargo y 4 Cadetes ejecutando y apoyando.

### 🛠️ Distribución de Grupos de Trabajo

Grupo 1: Fachada y Grabados

- Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes

- Tareas: Limpiar los grabados antiguos y volver a pintar las letras con precisión.

- Materiales necesarios: * Paños de microfibra y esponjas suaves.

  - Agua y jabón neutro (para no dañar la piedra o madera original).

  - Pinceles finos (de distintos grosores).

  - Pintura adecuada (esmalte o acrílico resistente a la intemperie, dependiendo del material del grabado).

  - Cinta de enmascarar (masking tape) y paños para cubrir el suelo.

Grupo 2: Electricidad, Iluminación y Audio

- Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes

- Tareas: Limpiar los candelabros, hacer el catastro exacto de luces rotas y encargarse de revisar y configurar la amplificación del lugar.

- Materiales necesarios:

  - Escaleras seguras (tipo tijera).

  - Limpiavidrios o pulidor de metales (según el material del candelabro) y paños que no dejen pelusas.

  - Libreta para el catastro de ampolletas (anotar tipo de rosca, voltaje y cantidad).

  - Cables de audio de repuesto, limpia contactos eléctricos y alargadores.

Grupo 3: Paisajismo Mayor y Señalética

- Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes

- Tareas: Plantar los naranjos (organizar los hoyos, la tierra y el riego inicial) e instalar los carteles con el nombre de la capilla.

- Materiales necesarios:

  - Palas, picotas y guantes de trabajo para los cadetes.

  - Sacos de tierra de hoja o abono.

  - Tutores (varillas de madera) y amarras para guiar los naranjos nuevos.

  - Carteles de la capilla, taladro, tornillos, tarugos y nivel (para asegurar que queden derechos).

Grupo 4: Paisajismo Menor y Mobiliario

- Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes

- Tareas: Plantar flores en los maceteros de la capilla y reparar las sillas que presenten daños.

- Materiales necesarios:

  - Tierra de hoja, palas de mano, regaderas y plantas de temporada.

  - Herramientas de carpintería: destornilladores (cruz y paleta), alicates y martillo.

  - Tornillos para madera, pegamento (cola fría carpintera), lija para madera y un poco de barniz o pintura para retocar las sillas reparadas.

Grupo 5: Historia y Patrimonio

- Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes

- Tareas: Poner placas identificatorias a los santos y diseñar/crear las infografías sobre su historia y relación con la iglesia.

- Materiales necesarios:

  - Placas de identificación (pueden mandarse a hacer en acrílico o metal) y adhesivo de montaje (tipo "No Más Clavos") para no perforar las estatuas.

  - Computadores con acceso a internet (para la investigación).

  - Impresora de buena calidad, papel fotográfico o termolaminadora para que las infografías duren.

  - Atriles pequeños o soportes para colocar las infografías junto a los santos.

Grupo 6: Sala Pastoral y Tradiciones

- Líderes: 2 Brigadieres | Equipo: 4 Cadetes

- Tareas: Ordenar y limpiar la sala del pesebre, armar un mural o espacio con las fotos de las generaciones del círculo pastoral, y organizar la logística y elementos de las procesiones.

- Materiales necesarios:

  - Artículos de limpieza general (escoba, mopa, bolsas de basura, limpiapisos).

  - Pizarrón de corcho o marcos para fotos, cinta doble contacto de buena calidad o chinches.

  - Cajas organizadoras plásticas para clasificar y guardar de forma ordenada los elementos del pesebre y de las procesiones.